| INFORMACIÓN GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 001 |  |  | Impacto |  | alto |  |  |
| Nombre del Proyecto | Desarrollo de Página Web Corporativa para Googleess |  |  |  |  |  |  |  |
| Patrocinador | Googleess |  |  |  |  |  |  |  |
| Historial de revisiones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión | Fecha |  | Autor |  |  |  | Motivo del cambio |  |
| 001 | 1-1-2025 |  | Ciro Cifuentes |  |  |  | Nuevo diseño |  |
| MIEMBROS O INTERESADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rol |  | Nombre | Área |  | Teléfono |  |  | Email |
| Patrocinador |  | Ana Álvarez | Contabilidad |  | 2222222 |  |  | Ana.alvarez@gmail.com |
| Project Manager |  | Berta Ruiz | Gerencia |  | 3333333 |  |  | Berta.ruiz@gmail.com |
| Otros Interesados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollador |  | Michel Cortes | Tecnología |  | 4444444 |  |  | Michel.cortes@gmail.com |
| Desarrollador |  | Luis Perez | Tecnología |  | 4444444 |  |  | Luis.perez@gmail.com |
| Comercial |  | Carlos Torres | Comercial |  | 5555555 |  |  | Carlos.torres@gmail.com |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este proyecto está orientado a crear una página web responsiva y funcional para Googleess con el objetivo de mejorar la visibilidad en línea, atraer nuevos clientes y permitir la gestión de contenidos de forma autónoma por parte del cliente. |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL Desarrollar una página web moderna, responsiva y funcional para Googleess, con el fin de mejorar su presencia en línea, optimizar la interacción con clientes potenciales, y facilitar la gestión autónoma de contenidos, cumpliendo con los requisitos de diseño, accesibilidad y usabilidad establecidos, y dentro de los plazos y presupuesto definidos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Diseñar una interfaz gráfica atractiva y funcional que garantice una experiencia de usuario intuitiva y agradable, con un diseño responsivo que se adapte a dispositivos móviles y de escritorio. Desarrollar la estructura del sitio web utilizando tecnologías adecuadas (HTML, CSS, JavaScript y un CMS como WordPress) que permitan una navegación fluida y optimizada. Implementar herramientas de análisis web, como Google Analytics, para permitir el seguimiento de la actividad de los usuarios y generar informes sobre el tráfico web. Capacitar al cliente en la gestión de contenidos para que pueda actualizar, agregar y eliminar información del sitio web de manera autónoma, utilizando la plataforma seleccionada (CMS). Realizar pruebas exhaustivas de usabilidad y funcionalidad del sitio web para asegurar que cumpla con los estándares de rendimiento y accesibilidad, detectando y corrigiendo posibles errores. Entregar el proyecto dentro del plazo de dos meses y dentro del presupuesto aprobado de $5,000 millones, garantizando la calidad de todos los entregables. Fomentar la satisfacción del cliente mediante la entrega de un producto que cumpla con sus expectativas y objetivos de negocio, con un enfoque en la calidad y la atención al detalle.

ALCANCE DEL PROYECTO

Incluye: - Diseño de la interfaz gráfica (UI) y experiencia de usuario (UX). - Desarrollo front-end (HTML, CSS, JavaScript). - Implementación de CMS (WordPress o similar). - Integración con Google Analytics para seguimiento de tráfico. - Pruebas de usabilidad y ajustes según retroalimentación del cliente. - Capacitación básica para la administración del sitio. Excluye: - Marketing digital o SEO avanzado (solo se incluye integración básica). - Desarrollo de aplicaciones móviles. - Gestión y actualización continua del contenido posterior al lanzamiento.

ANTECEDENTES

Situación Actual de la Empresa Actualmente, Googlesss no cuenta con una página web funcional o está utilizando una página web desactualizada que no cumple con los estándares actuales de diseño, accesibilidad ni usabilidad. La ausencia de una plataforma web moderna está limitando la visibilidad de la empresa en el mercado y dificultando la captación de nuevos clientes. Necesidad de Presencia en Línea El negocio ha experimentado un aumento en la competencia en el ámbito digital, y el interés de los consumidores por acceder a la información de la empresa en línea ha aumentado significativamente. La falta de una presencia web adecuada está afectando la percepción de la marca, reduciendo su alcance a posibles clientes que prefieren consultar información en línea antes de tomar decisiones de compra. Proyectos Anteriores o Iniciativas Relacionadas Anteriormente, [Nombre de la Empresa] intentó crear una página web, pero el proyecto no se completó debido a falta de recursos o una planificación insuficiente. Otros intentos de marketing digital como campañas en redes sociales no han sido completamente efectivos debido a la falta de una plataforma centralizada para gestionar la información y la interacción con los clientes. Tendencias del Mercado En la actualidad, las empresas de sectores similares están invirtiendo en la creación de sitios web modernos, optimizados para dispositivos móviles y con funcionalidades interactivas que facilitan la comunicación con los usuarios. Además, se están utilizando herramientas de análisis para entender mejor el comportamiento del usuario y mejorar la experiencia digital. Cambios en la Demanda del Cliente La clientela ha demostrado un creciente interés en la interacción en línea, buscando cada vez más maneras de conectarse directamente con las empresas a través de formularios de contacto, chat en vivo, y redes sociales. Esta tendencia resalta la necesidad de que [Nombre de la Empresa] cuente con una plataforma que no solo informe, sino que también facilite la interacción directa. Oportunidad de Mejora Con la digitalización y el avance tecnológico, Googlesss tiene la oportunidad de mejorar su competitividad mediante la creación de un sitio web que permita atraer nuevos clientes, ofrecer servicios adicionales en línea, y recopilar datos valiosos sobre el comportamiento de los usuarios mediante herramientas de análisis como Google Analytics.

FUERA DEL ALCANCE

Marketing Digital y Optimización SEO Avanzada: El proyecto no incluye estrategias de marketing digital como campañas pagadas (Google Ads, Facebook Ads) ni la optimización avanzada para motores de búsqueda (SEO), más allá de una optimización básica de títulos, metadescripciones, y etiquetas. Desarrollo de Aplicaciones Móviles: No se contempla la creación de aplicaciones móviles nativas para Android o iOS. El proyecto solo abarca el desarrollo de una página web optimizada para dispositivos móviles a través de un diseño responsivo. Creación de Contenido: El desarrollo del contenido (textos, imágenes, videos, etc.) será responsabilidad exclusiva del cliente. El proyecto no incluye la redacción de contenidos ni la creación de material visual (fotografías, videos) para el sitio web. Diseño o Rediseño de Identidad Corporativa: El proyecto no incluye cambios o rediseños completos de la identidad visual de la empresa (logo, paleta de colores, tipografías). Solo se adaptará el diseño de la página web a la identidad visual existente. Soporte y Mantenimiento Post-Lanzamiento: El soporte técnico y el mantenimiento continuo del sitio web después de su entrega no están incluidos en el alcance. Cualquier servicio posterior, como actualizaciones, mejoras, o corrección de errores post-lanzamiento, será considerado un proyecto adicional. Desarrollo de Funcionalidades Personalizadas Complejas: El proyecto no incluye el desarrollo de funcionalidades complejas que no sean parte de la estructura básica del sitio web (por ejemplo, sistemas de comercio electrónico avanzados, bases de datos personalizadas, o sistemas de gestión internos complejos). Alojamiento Web y Gestión de Dominio: No se incluye la compra, configuración ni gestión del servicio de alojamiento web o dominio. El cliente debe proporcionar acceso al servidor de alojamiento y dominio o contratar dichos servicios por separado. Pruebas de Usabilidad Extensas: El proyecto incluye pruebas básicas de usabilidad, pero no contempla pruebas extensivas ni estudios de usabilidad avanzados que incluyan test con usuarios reales o análisis de interacción detallado. Integración con Sistemas Externos Complejos: No se incluyen integraciones con sistemas externos avanzados, como plataformas de ERP, CRM, o bases de datos complejas, salvo que se haya especificado claramente y aprobado de antemano. Multilingüismo Completo: El proyecto no incluye la creación de un sitio web multilingüe completo, aunque puede integrarse una versión inicial en otro idioma si se acuerda con el cliente.

| ESFUERZO/COSTO/DURACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo estimado | El costo estimado de este proyecto se desglosa según las tareas clave involucradas: Diseño de la interfaz (UI/UX): $1,500 Desarrollo del sitio web (Frontend y Backend): $2,500 Implementación de CMS y funcionalidades básicas (WordPress o similar): $1,000 Pruebas y validación del sitio web: $500 Capacitación al cliente: $500 Total Estimado del Proyecto: $5,000 Este costo incluye todos los trabajos detallados dentro del alcance y el pago por el equipo de trabajo (diseñadores, desarrolladores, testers). |  |  |
| Esfuerzo en Horas | El esfuerzo estimado se distribuye entre las diferentes fases del proyecto: Diseño de la Interfaz (UI/UX): 60 horas Investigación de diseño, creación de prototipos, revisión con el cliente y ajustes. Desarrollo Frontend (HTML, CSS, JS): 80 horas Codificación del diseño responsivo, integración de elementos interactivos y formularios. Desarrollo Backend (CMS - WordPress): 60 horas Implementación y configuración del CMS, integración de plugins y funcionalidades. Pruebas y Validación: 40 horas Verificación de compatibilidad con diferentes navegadores, pruebas de rendimiento y usabilidad. Capacitación del Cliente: 10 horas Sesiones de capacitación sobre cómo actualizar y administrar el contenido de la página. Total de Esfuerzo Estimado: 250 horas |  |  |
| Duración Estimada | La duración del proyecto está basada en las tareas descritas y el tiempo que se estima para completar cada fase: Fase de Diseño: 2 semanas Fase de Desarrollo Frontend y Backend: 4 semanas Pruebas y Ajustes: 1 semana Capacitación al Cliente y Revisión Final: 1 semana Duración Total Estimada: 8 semanas (2 meses) |  |  |
| Hito |  | Fecha de entrega | Entregables completados |
| Inicio del Proyecto |  | [Fecha de inicio] | Aprobación del acta de constitución del proyecto y plan inicial. |
| Fase de Diseño (UI/UX) |  | [Fecha de entrega - 2 semanas] | Prototipos de diseño de la página web (pantallas de inicio, servicios, contacto). Revisión y aprobación del diseño final. |
| Desarrollo Frontend (HTML, CSS, JS) |  | [Fecha de entrega - 4 semanas] | Estructura básica del sitio web con diseño responsivo. Integración de formularios y navegación. |
| Desarrollo Backend (CMS) |  | [Fecha de entrega - 5 semanas] | Implementación del sistema de gestión de contenido (CMS), integración de Google Analytics, configuración de plugins. |
| Pruebas y Validación |  | [Fecha de entrega - 6 semanas] | Informe de pruebas de funcionalidad, compatibilidad entre navegadores y corrección de errores. |
| Capacitación al Cliente |  | [Fecha de entrega - 7 semanas] | Capacitación sobre gestión de contenido en el CMS y uso del sistema. |
| Entrega Final y Cierre del Proyecto |  | [Fecha de entrega - 8 semanas] | Página web entregada y publicada en el dominio del cliente. Informe final del proyecto, validación de entregables y cierre formal. |

SUPUESTOS DEL PROYECTO

El cliente proporcionará el contenido necesario (textos, imágenes, videos) en el tiempo acordado. El cliente tiene una cuenta de hosting y dominio activo. No habrá cambios sustanciales en los requisitos durante el proceso de desarrollo.

| RIESGOS DEL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área de Riesgo | Nivel (Alto, medio, Bajo) | Plan de Riesgo |
| Retrasos en la entrega del contenido por parte del cliente. | Medio | Mitigación: Establecer plazos claros y ofrecer soporte para la creación de contenido. |
| Cambios inesperados en los requerimientos del cliente. | Alto | Mitigación: Realizar revisiones periódicas y definir un alcance claro desde el inicio. |

OBSERVACIONES

Fecha de Inicio: establecer una fecha clara de inicio del proyecto, ya que todas las fechas de entrega se basarán en esta. Esto también debe ser aprobado por el cliente para evitar malentendidos. Fase de Diseño (UI/UX): Durante la fase de diseño, es crucial que el cliente esté involucrado en las revisiones para garantizar que los prototipos y las interfaces visuales sean lo que esperan. Los plazos para revisiones y ajustes deben ser acordados con el cliente, ya que estos pueden influir en el progreso del proyecto. Es recomendable que se establezcan al menos 2 rondas de revisión del diseño (una después de la primera presentación y otra antes de la aprobación final). Desarrollo Frontend (HTML, CSS, JS): es esencial que los diseños aprobados sean convertidos adecuadamente en código. También es importante definir qué navegadores y dispositivos se considerarán para garantizar la compatibilidad completa. Los formularios y las funcionalidades de la página deben ser probados durante este desarrollo para identificar cualquier problema temprano. Desarrollo Backend (CMS): el cliente debe tener acceso al hosting y dominio. Esto es crucial para la correcta instalación y configuración del CMS. La integración de Google Analytics debe ser verificada para garantizar que el rastreo funcione correctamente. Pruebas y Validación: Las pruebas deben cubrir todos los aspectos del sitio: usabilidad, funcionalidad, velocidad de carga y seguridad. Además de las pruebas de compatibilidad entre navegadores, también debes verificar la interactividad del sitio en dispositivos móviles. Cualquier error detectado en las pruebas deberá ser corregido antes de la aprobación final. Capacitación al Cliente: el cliente debe estar listo para recibir la capacitación, teniendo en cuenta que debe contar con el acceso al CMS y el contenido necesario para comenzar a gestionar el sitio. Podría ser útil proporcionar un manual o guía con los pasos básicos de uso del CMS para que el cliente se sienta más cómodo gestionando su sitio después de la capacitación. Entrega Final y Cierre: La entrega final debe estar acompañada de una revisión formal con el cliente para asegurarse de que todos los entregables cumplen con los estándares establecidos en el contrato. La documentación final sobre el uso del sitio web, los procesos de administración y cualquier detalle técnico debe ser entregada junto con el sitio web.

| FIRMAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Interesados | Nombre | Firma | Fecha |
| Patrocinador | Ana Álvarez | Ana Álvarez | 1-1-2025 |
| Project Manager | Berta Ruiz | Berta Ruiz | 1-1-2025 |